ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КВАДРОИНВЕСТ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.03.25г

Требование по подготовке к отопительному периоду.                                                                                                            С целью бесперебойного, качественного и надежного теплоснабжения в отопительный период  2025-2026г.

Главному инженеру Окс С.М. в срок до15.04.2025года разработать «План мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026г.»

В период с 12.05.2025 по 12.06 2025года главному энергетику УК «КвадроИнвест»                           Базлину П.Н. организовать подготовку, с отключением отопления,

жилых домов и административных зданий  Закрытого поселка «Еланчик» к испытаниям внутренней системы отопления и горячего и холодного водоснабжения.

Провести гидравлические испытания на домах с отключением котельных по адресам:

12.05.-ул. Центральная - дом№4; дом№6,

13.05.-ул. Центральная - дом№8, дом№9,

14.05.-ул. Центральная - дом№11, дом№13

15.05.-ул. Центральная - дом№15, дом№16

16.05.- ул.Рассветная  -   дом №9/1,дом№9/2.

17.05.-ул. Рассветная  -   дом №9/3,дом№9/4.

18.05.-ул. Рассветная  -   дом №9/5,дом№9/6.

19.05.- ул.Рассветная  -   дом№4.

20.05- ул.Центральная 2(АБК),хозяйственный блок

22.05.-теплотрассы от котельной№1.

23.05.- теплотрассы от котельной№2.

Организации обслуживающей котельные ООО «ЭнЛайн»14.05.-15.05.2025г :                                                      - провести подготовку и испытания оборудования котельных;                                                                              - выполнить расчет и приобрести химреагенты  для замены теплоносителя в теплотрассах, жилых домах и административных зданиях;

-снять в периодическую поверку газоанализаторы в котельной №! И №2, газовый учет котельной№1.

Помощнику руководителя Галиулиной Э.Ф.подготовить объявления                                      для собственников о проводимом мероприятии.

Юристу Слизкова Е.А.совместно с зам.главного бухгалтера Топорищевой А.Ю. организовать предупреждение каждого собственника                                                                               о проводимом мероприятии, посылкой SMS на телефон.

Контроль за исполнением данного распоряжения возложить

на главного инженера   С.М.Окс                                                                                                                       и главного бухгалтера   А.А.Артамонова

Генеральный директор                                                   Я.М.Окс

Ознакомлен:

Главный инженер  С.М.Окс

Главный бухгалтер  А.А.Артамонова                                                                                                                Зам.главного бухгалтера Топорищева А.Ю.

Главный энергетик   УК «КвадроИнвест» Базлин П.Н.

Помощник  руководителя Галиулиной Э.Ф.

Юрист Слизкова Е.А.

Исполнитель: С. М. Окс